Planning Meeting Report

**23/07/2023 - 05/08/2023**

Group ID: 03

Project Name: **Coding Kittens**

Team members:

21127170 - **Nguyễn Thế Thiện** *Project manager, Server*

21127027 - **Đinh Hoàng Duy** *Front end*

21127039 - **Phan Lý Bảo Hạnh** *Database*

21127056 - **Lâm Thiều Huy** *Server*

Time and date: 22h00 (GMT + 7), 04/08/2023.

Team members present:

21127170 - **Nguyễn Thế Thiện**

21127056 - **Lâm Thiều Huy**

Team members absent:

21127027 - **Đinh Hoàng Duy**

21127039 - **Phan Lý Bảo Hạnh**

**1. Identify upcoming tasks:**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Description** |
| 1 | SAD section 1-4 update |
| 2 | SAD section 5 + 6 fill-ins |
| 3 | UI Prototype and Descriptions |
| 4 | Project development |

**2. Tasks assignment:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description** | **Start Date** | **Due** **Date** | **Responsibility** |
| 1 | UI Prototype designs | 06/08/2023 | 09/08/2023 | Duy |
| 2 | SAD 1-4 updates (after TA comments) | 06/08/2023 | 19/08/2023 | Thiện |
| 3 | SAD 5: Deployment diagram | 06/08/2023 | 09/08/2023 | Thiện |
| 4 | SAD 6: Folder structure | 10/08/2023 | 16/08/2023 | Thiện |
| 5 | UI descriptions | 10/08/2023 | 04/08/2023 | Thiện |
| 6 | Project development: phase 1 | 06/08/2023 | 09/08/2023 | Huy + Hạnh |
| 7 | Project development: phase 2 | 10/08/2023 | 13/08/2023 | Huy + Hạnh + Duy |
| 8 | Project development: phase 3 | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Huy + Hạnh + Duy |